蓝乐 AI 音乐创作平台

报价方案

版本：v1.0　|　日期：2026-05-31　|　状态：待确认

蓝乐 AI 音乐创作平台	1

报价方案	1

一、项目概述	3

1.1 平台定位	3

1.2 核心价值	3

1.3 目标用户	3

二、技术栈说明	4

三、两档报价对比	5

3.1 基础版（6,000 元）	5

3.2 完整版（8,000 元）	5

3.3 版本对比总览	6

四、交付清单	7

五、交付周期预估	8

5.1 基础版（4 周）	8

5.2 完整版（6 周）	8

八、部署与维护说明	9

6.1 Docker 容器化部署	9

6.2 环境变量配置	9

6.3 数据备份策略	9

6.4 后续维护建议	9

九、联系方式与后续流程	10

一、项目概述

1.1 平台定位

蓝乐 AI 音乐创作平台是一款基于 AI Agent 技术的智能化音乐创作辅助平台。平台通过智能爬虫采集全网音乐榜单数据，结合多维分析 Agent 深入解析音乐特征，最终辅助用户完成高质量音乐创作。核心理念是「数据驱动创作，AI 赋能灵感」。

1.2 核心价值

- 智能数据采集：自动爬取主流音乐平台热歌榜数据，为创作提供实时市场洞察

- 多维音乐分析：从风格、情绪、编曲、和弦等维度深度解析音乐特征

- AI 辅助创作：Agent 自动操控外部创作工具，降低创作门槛

- 热插拔架构：Agent 框架支持灵活扩展，按需组合能力模块

- 可视化看板：直观展示数据统计与分析结果，辅助决策

1.3 目标用户

- 独立音乐人：需要数据参考和 AI 辅助的创作工具

- 音乐制作团队：需要统一的数据采集和分析平台

- 音乐爱好者：希望降低创作门槛的入门用户

二、技术栈说明

本平台采用业界主流且成熟的技术栈，确保系统的高性能、高可用和可维护性。

| 层级 | 技术选型 | 版本要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | FastAPI (Python) | 3.10+ | 异步高性能 RESTful API，原生支持 OpenAPI 文档生成 |
| 前端框架 | React + TypeScript | 18+ | SPA 单页应用，组件化开发，TypeScript 类型安全 |
| 数据库 | PostgreSQL | 15+ | 关系型主数据存储，支持 JSON 字段，高并发事务处理 |
| 缓存 | Redis | 7+ | 会话管理、任务队列、热数据缓存、Agent 心跳检测 |
| 容器化 | Docker + Compose | 24+ | 一键部署，环境隔离，微服务编排 |

三、两档报价对比

3.1 基础版（6,000 元）

基础版覆盖音乐创作平台的核心功能链：数据采集→分析→创作→展示，适合个人创作者或小型团队快速搭建 MVP。

| 模块 | 功能范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册 / 登录 / 个人信息 | JWT 认证，bcrypt 密码加密 |
| 权限管理 (RBAC) | 管理员 + 普通用户两角色 | API 网关层角色校验 |
| Agent 热插拔框架 | 3 个槽位，手动配置 | Agent 注册、心跳检测、状态管理 |
| 爬虫 Agent | 酷狗热歌榜（单源） | 手动触发，去重入库，异常重试 |
| 分析 Agent | 基础风格分类 | 流行 / 摇滚 / 电子 / 民谣 / R&B 五类 |
| 创作 Agent | 对接外部创作网站 | Agent 操控执行，任务状态跟踪 |
| Dashboard | 统计卡片 + 基础表格 | 分页、排序、关键字搜索 |

3.2 完整版（8,000 元）

完整版在基础版之上增加企业级特性：扩展数据源、增强分析能力、可视化图表、系统备份与审计功能，适合对数据广度、系统可靠性和运维便利性有更高要求的团队。

完整版 = 基础版全部功能 + 以下增值模块：

| 增值模块 | 功能范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 爬虫扩展 | 网易云 + QQ 音乐多源爬取，定时调度 | Cron 定时任务，多源统一入库 |
| 分析 Agent 增强 | 情绪 / 编曲 / 和弦多维分析 | BPM、调性、和弦进行、情绪维度 |
| Dashboard 图表 | ECharts 饼图 / 柱状图 / 趋势线 | 支持时间筛选、图表导出 |
| 系统备份与回档 | 定时备份 + AES-256 加密 + 一键回档 | 30天备份保留，维护模式回档 |
| 操作日志 | 全量操作记录 + 审计查询 | 按月分表，180天保留，CSV 导出 |
| Agent 槽位扩展 | 5 个槽位，支持热插拔 | 运行中动态加载/卸载，不影响其他 Agent |
| 音乐在线试听 | 生成的音乐直接在网页播放，基础版只给文件名列表 | Web Audio API 播放，支持播放/暂停/进度 |
| 风格对比面板 | 多首歌曲风格并排对比，雷达图可视化，基础版只能看单首 | ECharts 雷达图，多维度可视化对比 |
| 创作历史与版本管理 | 每首歌保留多个版本，随时回退切换，基础版只有最新一版 | 版本快照，支持预览/对比/回退 |

3.3 版本对比总览

| 对比维度 | 基础版 (6K) | 完整版 (8K) |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 注册 / 登录 / 个人信息 | 同基础版 |
| 权限管理 | admin + user 两角色 | 同基础版 |
| Agent 框架 | 3 槽位，手动配置 | 5 槽位，热插拔 |
| 数据源 | QQ 音乐（单源） | QQ + 网易云 + 酷狗（多源） |
| 音乐分析 | 风格分类（5 类） | 风格 + 情绪 + 编曲 + 和弦 |
| Dashboard | 统计卡片 + 表格 | 卡片 + 表格 + ECharts 图表 |
| 备份回档 | — | 定时备份 + AES-256 + 一键回档 |
| 操作日志 | — | 全量记录 + 审计查询 |
| 音乐在线试听 | — | 在线播放，基础版仅文件名列表 |
| 风格对比面板 | — | 雷达图对比，基础版单首查看 |
| 创作历史与版本管理 | — | 多版本回退，基础版仅最新版 |
| 交付周期 | 4 周 | 6 周 |
| 报价 | 6,000 元 | 8,000 元 |

五、开发流程

基础版 6K（5 周）

| 一：底座搭建 | 用户系统+RABC双角色+Agent框架(3槽位)+数据库建表 | 后端API可用，前端登录 | 1周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二：爬虫Agent | QQ音乐热歌榜单源爬取+数据入库+任务管理 | 网页端一键爬取 | 1周 |
| 三：分析Agent | 5类风格分类 | 网页端查看分析结果 | 1周 |
| 四：创作Agent | 对接外部创作网站，Agent操控执行 | 网页端触发创作 | 1周 |
| 五：Dashboard+联调 | 统计卡片+基础表格+全链路联调 | 完整可交付 | 1周 |

完整版 8K = 基础版 + 扩展 3 周（共 8 周）

| 六：爬虫扩展 | 网易云+酷狗多源+定时调度 | 1周 |
| --- | --- | --- |
| 七：分析增强 | 情绪/编曲/和弦多维分析 | 0.5周 |
| 八：增值功能 | 在线试听+风格对比雷达图+创作版本管理+ECharts图表+备份回档+操作日志+Agent热插拔5槽位 | 1.5周 |

六、支付方式

本项目采用 3-3-4 分期付款方式：

| 签约 | 30% | 1800 / 2400 | 合同签署后3日内 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中期 | 30% | 1800 / 2400 | 爬虫+分析模块部署可演示 |
| 尾款 | 40% | 2400 / 3200 | 全部功能交付，验收通过后3日内 |

七、合同要点

- 1. 项目范围：以本文档所列功能模块清单为准，清单外需求视为变更，另行报价。

- 2. 交付验收标准：以功能清单为准，功能可运行即视为验收通过，不以主观感受为验收依据。

- 3. 付款节点：签约30% / 中期30% / 尾款40%，逾期每日按未付金额0.5%计违约金。

- 4. 知识产权：源代码著作权归开发方所有。开发方承诺不将本平台源代码另行许可或销售给音乐创作领域（即与客户存在竞争关系的同类业务）的第三方。客户获得该项目的永久使用权，未经开发方书面许可，不得将源代码转授权或转售。平台软件著作权登记由双方共同署名，证书著作权人同时列明双方名称。

- 5. 维护期：交付后免费维护3个月，仅限修复程序运行中出现的bug和错误。新增功能、功能修改、需求变更不属于免费维护范围，需另行报价。

- 6. 解约条款：任一方违约，赔偿已付款的30%。客户中途单方面终止，已付款不退；开发方无法交付，全额退款。

- 7. 软著申请：交付后由开发方协助完成软件著作权登记申请，含源代码整理、用户手册编写、材料准备及提交至中国版权保护中心，约2-3个月下证。证书著作权人列明双方名称。官方无申请费用，开发方不额外收费。

八、部署与维护说明

6.1 Docker 容器化部署

平台采用 Docker Compose 进行容器化编排，一键启动全部服务：

- 后端 (FastAPI)：独立容器，通过 Gunicorn + Uvicorn 运行，支持横向扩展

- 前端 (React)：Nginx 静态资源服务，反向代理 API 请求

- 数据库 (PostgreSQL)：数据持久化挂载，自动备份卷配置

- 缓存 (Redis)：内存缓存容器，持久化 RDB + AOF 双保险

6.2 环境变量配置

系统通过 .env 文件统一管理所有配置项，包括数据库连接、JWT 密钥、Redis 地址、外部 API Key 等。开发/测试/生产环境独立配置，杜绝密钥泄露风险。

6.3 数据备份策略

- 基础版：提供手动备份脚本，建议每周执行一次 pg_dump

- 完整版：内置定时自动备份（默认每日 03:00），AES-256 加密存储，保留 30 天自动清理，支持一键回档

6.4 后续维护建议

- 按月更新依赖包，关注安全漏洞公告 (CVE)

- 定期检查磁盘空间，清理过期日志和备份文件

- 建议配置 Prometheus + Grafana 监控（可选增值服务）

- Agent 新增需求可通过标准接口扩展，无需修改核心框架

九、联系方式与后续流程

如对以上报价方案有任何疑问或需要进一步沟通，请随时联系项目负责人。

后续流程：

- 双方确认报价方案与功能范围

- 签署项目合同，明确交付标准与验收条件

- 签约后支付30%启动款，正式进入开发阶段

- 中期验收后支付30%，终验通过后支付40%尾款

—— 感谢您的信任，期待合作 ——